Risques et contre-mesures :

-Risque : lié à la CNIL et à la protection des données

---> Contre-mesure : réalisation d’un bandeau avec les conditions d’utilisation

-Risque : lié au désistement ou à l’ajout d’une ou plusieurs écoles (ou filières)

--->Contre-mesure : mise à jour de la base de données

-Risque : Ergonomie de la base de données

--->Contre-mesure : Réalisation d’une interface facilitant la mise à jour

-Risque : lié à l’hébergement d’un serveur pour l’application

--->Contre-mesure : hébergé à l’ENSG dans un premier temps, puis peut-être sur un serveur privé payant ensuite (solution provisoire, à voir avec l’administration de l’école)

-Risque : service ne répondant pas aux attentes

--->Contre-mesure : réalisation d’une enquête

-Risque : lié à l’enquête, possibilité de résultats peu concluants

--->Contre-mesure : question précises

-Risque : logiciels peu adaptés

--->Contre-mesure : choix des logiciels en amont

-Risque : logiciels de webmapping payants

--->Contre-mesure: service gratuit pour le nombre d’utilisateurs voulus